# Charte Produit AC360 — Étape 1

Version : 0.2 — cadrage produit initial
Statut : À valider
Produit : AC360 — Assistant Commercial Client 360
Périmètre de ce document : cadrage produit, métier, sécurité, gouvernance et critères de validation avant passage aux étapes suivantes.

## 1. Résumé exécutif

AC360 est un assistant commercial interne destiné à aider les équipes commerciales, les responsables client, la gestion et les fonctions support à exploiter plus efficacement les dossiers clients, tout en respectant strictement la sécurité, les droits d’accès et la gouvernance documentaire de l’entreprise.

L’objectif n’est pas de créer un simple chatbot documentaire. L’objectif est de construire progressivement un produit entreprise capable de :

- retrouver et synthétiser les documents clients ;

- préparer les rendez-vous commerciaux ;

- vérifier la complétude des dossiers clients ;

- assister la production des FIC, fiches d’information commerciales ;

- comparer les informations documentaires avec les données de gestion issues d’Artus via Microsoft Fabric ;

- exploiter les documents juridiques et techniques accessibles ;

- assister les réponses aux appels d’offres ;

- notifier les commerciaux en cas de document manquant ou de point d’attention ;

- fournir des réponses sourcées, traçables et contrôlées.

AC360 doit être conçu comme un produit sécurisé, gouverné et mesurable. Il doit apporter un gain commercial réel tout en limitant les risques d’hallucination, de fuite d’information, de mauvaise interprétation juridique ou d’erreur métier.

## 2. Vision produit

### 2.1 Vision cible

AC360 doit devenir un copilote commercial et métier sécurisé, intégré à Microsoft Teams, SharePoint, Microsoft Fabric et aux outils Azure d’intelligence documentaire.

Sa valeur principale est de transformer les dossiers clients dispersés en informations exploitables, contrôlées et actionnables par les équipes commerciales.

### 2.2 Positionnement recommandé

AC360 est un assistant commercial sécurisé connecté aux dossiers clients SharePoint et aux données de gestion Artus/Fabric. Il aide les équipes commerciales à préparer leurs rendez-vous, contrôler la complétude des dossiers, produire des brouillons de FIC, identifier les incohérences entre documents et paramétrage réel, exploiter les contenus juridiques/techniques et accélérer les réponses aux appels d’offres.

### 2.3 Ce que AC360 n’est pas

AC360 n’est pas :

- un chatbot généraliste ;

- un moteur de recherche libre sur tout Microsoft 365 ;

- un outil de modification automatique des documents officiels ;

- un outil de décision juridique ;

- un substitut au commercial, à la gestion ou au juridique ;

- un système qui contourne les permissions SharePoint ou Fabric ;

- un agent autonome non contrôlé.

## 3. Objectifs métier

### 3.1 Objectifs principaux

| Objectif | Description | Valeur métier attendue |
| --- | --- | --- |
| Accélérer la préparation commerciale | Résumer rapidement un dossier client avant rendez-vous | Gain de temps commercial |
| Améliorer la qualité des dossiers | Identifier les documents manquants ou obsolètes | Réduction du risque opérationnel |
| Sécuriser les informations client | Répondre uniquement à partir des sources autorisées | Respect confidentialité et conformité |
| Réduire les erreurs métier | Comparer les documents client avec Artus/Fabric | Détection des incohérences |
| Industrialiser les FIC | Préparer des brouillons fiables et sourcés | Productivité et standardisation |
| Aider sur les appels d’offres | Extraire les exigences, documents manquants et brouillons de réponse | Accélération du cycle commercial |
| Exploiter les documents juridiques/techniques | Retrouver clauses, conditions et points sensibles | Meilleure préparation et escalade juridique |

### 3.2 Objectifs secondaires

- Améliorer la traçabilité des échanges autour des dossiers clients.

- Standardiser les pratiques commerciales.

- Réduire la dépendance à la connaissance individuelle non documentée.

- Améliorer la qualité documentaire en amont.

- Créer une base solide pour des automatisations futures contrôlées.

## 4. Périmètre fonctionnel cible

Le produit final AC360 est envisagé autour de plusieurs modules. Tous ne doivent pas être mis en production immédiatement, mais ils doivent être cadrés dès le départ pour éviter une architecture fragile.

### 4.1 Modules cible

| Module | Description | Statut cible |
| --- | --- | --- |
| Dossier client 360 | Recherche, résumé, synthèse, préparation rendez-vous | Prioritaire |
| Guide de gestion | Analyse du tableau de garantie et de la synthèse des modalités | Prioritaire après socle documentaire |
| Rapprochement Artus/Fabric | Comparaison documents client vs paramétrage réel | Critique métier |
| Complétude dossier | Vérification des documents attendus | Prioritaire |
| FIC | Génération de brouillons de fiches commerciales | Prioritaire mais contrôlé |
| Juridique documentaire | Recherche et synthèse dans PDF juridiques/techniques | Important, à cadrer fortement |
| Appels d’offres | Assistance à l’analyse et au brouillon de réponse | Important |
| Notifications Teams | Alertes dossier incomplet ou point d’attention | À activer progressivement |

### 4.2 Règle de cadrage par module

Chaque module doit avoir :

- une source autorisée ;

- un utilisateur cible ;

- une sortie attendue ;

- des limites explicites ;

- une règle de validation humaine ;

- des critères de test ;

- un niveau de risque métier.

## 5. Périmètre recommandé pour la première version

La première version doit être réaliste, sécurisée et démontrable. Elle doit prouver la valeur sans exposer l’entreprise à des risques excessifs.

### 5.1 Inclus dans la première version

| Fonction | Inclus | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Recherche dossier client SharePoint | Oui | Base du produit |
| Résumé dossier client | Oui | Avec documents utilisés |
| Synthèse avant rendez-vous | Oui | Très forte valeur commerciale |
| Liste des documents disponibles | Oui | Utile pour contrôle dossier |
| Identification documents manquants | Oui | Basée sur checklist officielle |
| Brouillon mail commercial | Oui | Sans envoi automatique |
| Brouillon FIC | Oui | Sans modification du document officiel |
| Guide de gestion limité | Oui, sur clients pilotes | À cadrer avec règles simples |
| Rapprochement Artus/Fabric | Oui, limité et contrôlé | Sur données validées Fabric |
| Recherche juridique documentaire | Oui, lecture/citation uniquement | Pas d’avis juridique définitif |
| Assistance AO | Oui, brouillon uniquement | Validation humaine obligatoire |
| Teams comme canal d’usage | Oui | Canal naturel des commerciaux |
| OCR Azure | Oui, pour préremplir et structurer les documents | Réduction de la saisie et des métadonnées manuelles |

### 5.2 Exclu de la première version

| Fonction | Exclu | Raison |
| --- | --- | --- |
| Modification automatique de documents SharePoint | Oui | Risque opérationnel trop élevé |
| Mise à jour automatique de FIC officielle | Oui | Nécessite workflow de validation |
| Décision juridique automatique | Oui | Risque légal |
| Accès libre à tout Microsoft 365 | Oui | Risque de fuite ou de périmètre flou |
| Recherche Web | Oui | Source non contrôlée |
| Actions autonomes non validées | Oui | Gouvernance insuffisante au démarrage |
| Écriture directe dans Artus | Oui | Hors périmètre et critique |

## 6. Utilisateurs cibles

### 6.1 Utilisateurs principaux

| Profil | Besoin principal |
| --- | --- |
| Chargé commercial | Préparer rendez-vous, retrouver documents, générer brouillons |
| Responsable commercial | Suivre qualité des dossiers, identifier risques clients |
| Équipe gestion | Vérifier cohérence entre documents et paramétrage Artus |
| Juridique / technique | Répondre aux questions documentaires et cadrer les points sensibles |
| Direction commerciale | Piloter la qualité et la fiabilité du portefeuille client |

### 6.2 Parties prenantes de gouvernance

| Profil | Rôle |
| --- | --- |
| DSI | Validation architecture, sécurité, intégration SI |
| RSSI | Validation sécurité, accès, DLP, logs |
| Data / Fabric team | Exposition des données Artus, règles de rapprochement |
| Métier commercial | Validation utilité et pertinence des réponses |
| Gestion | Validation des contrôles guide de gestion |
| Juridique | Validation du cadrage des réponses juridiques |

## 7. Sources autorisées

AC360 doit répondre uniquement à partir de sources internes explicitement autorisées.

### 7.1 Sources autorisées cible

| Source | Usage | Condition |
| --- | --- | --- |
| SharePoint — dossiers clients | Documents client, contrats, propositions, FIC, comptes rendus | Respect des permissions utilisateur |
| SharePoint — juridique/technique | PDF juridiques, clauses, guides techniques | Accès limité selon droits |
| Microsoft Fabric — données Artus | Paramétrage, contrats, garanties, paiements | Via tables/outils validés |
| Azure AI Document Intelligence | OCR, extraction de champs, tableaux et structures | Usage contrôlé dans pipeline documentaire |
| Référentiels internes | Checklists, modèles FIC, modèles AO | Versions validées métier |
| Teams | Canal d’interaction et notifications | Pas source de vérité documentaire au démarrage |

### 7.2 Sources interdites au démarrage

| Source | Décision | Raison |
| --- | --- | --- |
| Web public | Interdit | Non contrôlé, risque d’information non validée |
| OneDrive personnel | Interdit par défaut | Risque de source non officielle |
| Outlook | Interdit par défaut | Risque de confusion entre échange informel et source officielle |
| Conversations Teams | Interdit comme source métier | Peut contenir des informations non validées |
| Données Fabric non validées | Interdit | Seules les tables validées doivent être exposées |

## 8. Règles de sécurité et de confidentialité

AC360 doit respecter les principes suivants :

- L’utilisateur ne voit que les informations auxquelles il a déjà accès.

- L’agent ne doit jamais révéler l’existence ou le contenu d’un document non accessible.

- L’agent ne doit jamais mélanger deux clients.

- Si le client est ambigu, l’agent doit demander une clarification.

- L’agent doit citer les sources utilisées lorsque c’est possible.

- L’agent doit distinguer clairement les faits, les incertitudes et les recommandations.

- Les actions sensibles doivent rester soumises à validation humaine.

- Aucune écriture dans les documents officiels ne doit être réalisée dans la première version.

Message de fallback recommandé :

Je n’ai pas trouvé d’information accessible sur ce client dans les documents disponibles.

## 9. Rôle de l’IA et limites métier

### 9.1 Ce que l’IA peut faire

AC360 peut :

- rechercher une information dans les documents autorisés ;

- résumer un dossier client ;

- expliquer les écarts détectés par les règles métier ;

- préparer un brouillon de mail ;

- préparer une FIC brouillon ;

- extraire les points d’attention ;

- proposer des prochaines actions commerciales ;

- aider à analyser un dossier d’appel d’offres ;

- retrouver une clause ou une information juridique accessible.

### 9.2 Ce que l’IA ne doit pas faire seule

AC360 ne doit pas :

- décider qu’un contrat est juridiquement conforme ;

- modifier un document officiel ;

- mettre à jour une FIC officielle sans validation ;

- décider seule qu’un paramétrage Artus est correct ;

- produire une réponse finale d’appel d’offres sans validation humaine ;

- inventer une information absente des sources ;

- utiliser une source non autorisée pour compléter une réponse.

## 10. Guide de gestion et rapprochement Artus/Fabric

Le guide de gestion constitue l’un des modules les plus importants du produit.

Il doit permettre de comparer :

- le tableau de garantie ;

- la synthèse des modalités ;

- le paramétrage réel disponible dans Artus via Fabric.

L’objectif est de détecter les incohérences entre ce qui est documenté pour le client et ce qui est réellement paramétré.

### 10.1 Exemples de contrôles

| Domaine | Exemples de contrôle |
| --- | --- |
| Garanties | Garantie présente dans le document mais absente d’Artus |
| Plafonds | Plafond documentaire différent du plafond paramétré |
| Franchises | Franchise indiquée différente de la franchise Artus |
| Modalités de paiement | Périodicité différente entre document et Artus |
| Dates | Date d’effet ou de fin incohérente |
| Population assurée | Catégorie ou collège différent |
| Options | Option vendue mais non activée |
| Cotisations | Montant, taux ou assiette à contrôler |

### 10.2 Principe de fonctionnement recommandé

L’IA ne doit pas calculer seule les écarts critiques.

Approche recommandée :

- Les documents sont lus et structurés via SharePoint et Azure AI Document Intelligence.

- Les données Artus sont exposées dans Fabric sous forme de tables validées.

- Les règles de comparaison sont calculées dans Fabric.

- AC360 restitue les écarts, les explique et propose les actions commerciales adaptées.

## 11. OCR et intelligence documentaire Azure

L’OCR doit permettre de réduire la charge de gestion manuelle des métadonnées et d’améliorer la qualité documentaire.

### 11.1 Outil recommandé

L’outil recommandé est Azure AI Document Intelligence.

Il doit être utilisé pour :

- lire les PDF scannés ;

- extraire les tableaux ;

- détecter les champs clés ;

- reconnaître les dates, montants, garanties, modalités et références contrat ;

- préremplir les métadonnées documentaires ;

- alimenter les tables de contrôle dans Fabric.

Azure AI Vision OCR peut rester utile pour des images simples ou captures, mais le socle principal du projet doit être Document Intelligence, car le besoin porte sur des documents structurés et semi-structurés.

### 11.2 Métadonnées préremplies automatiquement

L’objectif n’est pas de supprimer toutes les métadonnées, mais de réduire la saisie manuelle.

Métadonnées que l’OCR peut préremplir :

| Métadonnée | Préremplissage OCR | Validation humaine ? |
| --- | --- | --- |
| Type de document | Oui | Oui si doute |
| Client probable | Oui | Oui |
| Date du document | Oui | Oui si critique |
| Numéro de contrat | Oui | Oui |
| Garantie / option | Oui | Oui si utilisée en contrôle |
| Modalité de paiement | Oui | Oui si utilisée en contrôle |
| Montants / plafonds | Oui | Oui si écart détecté |
| Niveau de confiance | Oui | Non, calcul système |
| Confidentialité | Non automatique ou assistée | Oui |
| Statut officiel du document | Non | Oui |

### 11.3 Règle de qualité

Toute information extraite automatiquement doit avoir :

- une source document ;

- un niveau de confiance ;

- une date d’extraction ;

- une possibilité de validation ou correction humaine ;

- un lien avec le document d’origine.

## 12. Complétude des dossiers clients

AC360 doit vérifier si un dossier client contient les documents attendus selon une checklist officielle.

### 12.1 Exemple de checklist

| Document attendu | Obligatoire | Condition |
| --- | --- | --- |
| Contrat signé | Oui | Client actif |
| Tableau de garantie | Oui | Contrat santé / prévoyance |
| Synthèse des modalités | Oui | Contrat actif |
| FIC | Oui | Tout client suivi commercialement |
| Compte rendu dernier rendez-vous | Recommandé | Rendez-vous récent |
| Documents d’appel d’offres | Selon cas | Opportunité AO |
| Pièces juridiques | Selon cas | Clause sensible ou contexte spécifique |
| Historique avenants | Selon cas | Contrat modifié |

### 12.2 Sortie attendue

AC360 doit restituer :

- les documents présents ;

- les documents manquants ;

- les documents obsolètes ou douteux ;

- le niveau de risque ;

- les actions recommandées ;

- les personnes ou équipes à solliciter si nécessaire.

## 13. FIC — Fiche d’information commerciale

La FIC est un livrable commercial sensible.

### 13.1 Principe de la première version

AC360 doit produire un brouillon de FIC, mais ne doit pas modifier la FIC officielle.

Le brouillon doit indiquer :

- les champs remplis ;

- les sources utilisées ;

- les champs incertains ;

- les informations manquantes ;

- les points à valider par le commercial, la gestion ou le juridique.

### 13.2 Déclencheurs possibles de mise à jour future

À cadrer pour une version ultérieure :

- nouveau contrat ;

- nouveau tableau de garantie ;

- nouvelle synthèse des modalités ;

- modification Artus détectée ;

- nouveau compte rendu client ;

- nouvelle proposition commerciale ;

- nouveau dossier d’appel d’offres.

## 14. Juridique documentaire

Le module juridique doit être présenté comme un assistant de recherche documentaire juridique et technique, pas comme une IA qui donne un avis juridique définitif.

### 14.1 Autorisé

AC360 peut :

- retrouver une clause ;

- résumer un document juridique accessible ;

- citer les documents utilisés ;

- identifier les points à faire valider ;

- comparer deux versions si les documents sont accessibles.

### 14.2 Interdit

AC360 ne doit pas :

- donner un avis juridique définitif ;

- valider une clause contractuelle ;

- remplacer le juriste ;

- trancher une situation litigieuse ;

- utiliser des documents juridiques non accessibles à l’utilisateur.

Phrase recommandée :

Cette réponse est une aide à la recherche documentaire. Elle ne remplace pas une validation juridique.

## 15. Assistance aux appels d’offres

AC360 doit aider les commerciaux à préparer les réponses aux appels d’offres, sans produire une réponse finale non validée.

### 15.1 Fonctions attendues

- Résumer le dossier d’appel d’offres.

- Extraire les exigences principales.

- Identifier les pièces demandées.

- Vérifier les pièces disponibles.

- Identifier les documents manquants.

- Préparer un brouillon de réponse.

- Lister les questions à clarifier.

- Signaler les risques et points de validation.

### 15.2 Validation humaine

Toute réponse d’appel d’offres doit être validée par le chargé client et les équipes compétentes avant envoi.

## 16. Notifications Teams

Teams est le canal naturel d’interaction avec AC360.

### 16.1 Usages autorisés

- Poser une question sur un client.

- Demander une synthèse avant rendez-vous.

- Demander les documents manquants.

- Recevoir une notification de dossier incomplet.

- Recevoir un rappel de point d’attention.

### 16.2 Principe de notification

Les notifications doivent être utiles, limitées et actionnables.

Exemple :

AC360 — Dossier incomplet détecté
Client : [Nom client]
Documents manquants : tableau de garantie validé, FIC à jour
Risque : moyen
Action recommandée : compléter le dossier avant le prochain rendez-vous.

## 17. Traçabilité et qualité

Pour être exploitable en entreprise, AC360 doit produire des réponses traçables.

### 17.1 Éléments à tracer

- Utilisateur ou groupe utilisateur.

- Date et heure de la demande.

- Client concerné.

- Module utilisé.

- Documents consultés ou cités.

- Données Fabric utilisées.

- Réponse générée.

- Refus éventuel pour raison de sécurité.

- Feedback utilisateur si disponible.

### 17.2 Objectif de la traçabilité

La traçabilité sert à :

- auditer les usages ;

- améliorer la qualité ;

- détecter les réponses faibles ;

- prouver que les règles de sécurité sont respectées ;

- suivre la valeur métier du produit.