# Socle Technique AC360 —

Version : 0.1 — conception technique initiale
Statut : À valider
Produit : AC360 — Assistant Commercial Client 360
Pré-requis : charte produit, architecture cible, sécurité/gouvernance et modèle documentaire validés
Périmètre de ce document : composants techniques, environnements, Azure, Copilot Studio, SharePoint, Fabric, OCR, Power Automate, sécurité d’exécution, logging et première séquence de construction.

## 1. Objectif de l’étape 5

Cette étape marque le passage du cadrage fonctionnel vers la conception technique concrète.

L’objectif est de définir précisément les composants à créer, leur rôle, leurs interactions et les règles techniques à respecter pour construire AC360 proprement.

Le but n’est pas encore de tout développer. Le but est de figer le socle technique qui permettra ensuite d’implémenter sans se disperser.

## 2. Principe technique général

AC360 doit être construit comme une architecture Microsoft intégrée :

Microsoft Teams
  ↓
Copilot Studio — Agent AC360
  ↓
Actions / rubriques / outils contrôlés
  ↓
SharePoint — documents clients
Azure AI Document Intelligence — OCR/extraction
Microsoft Fabric — Artus, contrôles, rapprochements
Power Automate — workflows et notifications
Azure — fonctions techniques, Key Vault, logs, sécurité
Entra ID — identité, groupes, permissions

Règle technique principale :

Copilot Studio orchestre la conversation, mais les traitements critiques sont externalisés dans des composants contrôlés : Fabric pour les contrôles métier, Azure Document Intelligence pour l’extraction documentaire, Power Automate ou Azure Functions pour les flux techniques.

## 4. Composants techniques à créer

## 4.1 Microsoft Copilot Studio

Rôle : agent conversationnel principal.

À créer :

- agent AC360 DEV ;

- agent AC360 RECETTE ;

- agent AC360 PROD ultérieurement ;

- rubriques métier ;

- instructions sécurisées ;

- outils validés ;

- canal Teams ;

- règles de refus ;

- variables de contexte client ;

- actions vers Power Automate ou connecteurs custom.

À ne pas faire au démarrage :

- activer la recherche Web ;

- brancher Outlook comme source ;

- brancher OneDrive personnel ;

- donner accès à des connecteurs non validés ;

- permettre l’écriture directe dans les documents officiels.

## 4.2 SharePoint

Rôle : source documentaire officielle.

À créer ou valider :

Site SharePoint AC360
├── Dossiers_Clients
├── Dossiers_Juridiques_Techniques
├── Modeles_FIC
├── Modeles_Appels_Offres
├── Referentiels_Checklists
├── Archives_Documentaires
└── Pilotage_Qualite_Documentaire

Colonnes minimales à créer :

| Colonne | Type SharePoint | Obligatoire |
| --- | --- | --- |
| client_id | Texte | Oui |
| nom_client | Texte | Oui |
| type_document | Choix | Oui |
| statut_document | Choix | Oui |
| date_document | Date | Oui |
| contrat_id | Texte | Selon cas |
| version_document | Texte | Recommandé |
| confidentialite | Choix | Oui |
| source_extraction | Choix | Recommandé |
| niveau_confiance_ocr | Nombre | Si OCR |
| validation_metier | Choix | Recommandé |

Types de contenu recommandés :

- Document client ;

- Contrat ;

- Tableau de garantie ;

- Synthèse des modalités ;

- FIC ;

- Compte rendu ;

- Appel d’offres ;

- Document juridique ;

- Document technique.

## 4.3 Azure AI Document Intelligence

Rôle : OCR et extraction de contenu documentaire.

À créer :

- ressource Azure AI Document Intelligence par environnement ;

- modèle de lecture/layout pour PDF et tableaux ;

- stratégie de custom model si les documents ont des formats récurrents ;

- stockage des résultats d’extraction ;

- mécanisme de validation humaine des champs critiques.

Cas d’usage prioritaires :

| Document | Usage OCR |
| --- | --- |
| Tableau de garantie | Extraction garanties, plafonds, franchises, tableaux |
| Synthèse des modalités | Extraction paiements, dates, modalités |
| Contrat | Extraction références, dates, parties, clauses clés |
| FIC | Préremplissage et contrôle |
| Appel d’offres | Extraction exigences et pièces demandées |
| Juridique technique | Indexation et recherche documentaire |

Sortie attendue de l’OCR :

{
  "document_id": "...",
  "client_id_probable": "...",
  "type_document_probable": "GARANTIE",
  "date_document_extraite": "2026-01-01",
  "contrat_id_extrait": "...",
  "champs_extraits": {},
  "tables_extraites": [],
  "niveau_confiance_global": 0.91,
  "statut_validation": "A_VALIDER"
}

## 4.4 Microsoft Fabric

Rôle : couche data, Artus, contrôles métier et rapprochements.

À créer :

Workspace Fabric AC360_Fabric_DEV
├── Lakehouse_AC360_Bronze
├── Lakehouse_AC360_Silver
├── Lakehouse_AC360_Gold
├── Warehouse_AC360_Control
├── SemanticModel_AC360_Control
└── Notebooks / Pipelines AC360

Rôle des couches :

| Couche | Rôle |
| --- | --- |
| Bronze | Données brutes OCR, SharePoint, Artus exporté |
| Silver | Données nettoyées, normalisées, typées |
| Gold | Tables métier prêtes pour AC360 et reporting |
| Warehouse Control | Tables de contrôle et rapprochement |
| Semantic Model | Indicateurs de pilotage qualité et contrôle |

Tables techniques prioritaires :

dim_client
dim_contrat
dim_document_type
dim_document_status
fact_document_inventory
fact_ocr_extraction
fact_artus_parametrage
fact_controle_completude
fact_controle_guide_gestion
fact_ac360_interactions

## 4.5 Power Automate

Rôle : workflow, notifications Teams et automatisations contrôlées.

Flux à prévoir :

| Flux | Déclencheur | Action |
| --- | --- | --- |
| Nouveau document client | Fichier ajouté SharePoint | Lancer OCR ou file de traitement |
| Document OCR à valider | OCR terminé | Créer tâche de validation |
| Dossier incomplet | Contrôle complétude | Notifier commercial Teams |
| Écart guide de gestion | Contrôle Fabric | Notifier gestion ou responsable |
| FIC brouillon prête | Demande AC360 | Envoyer lien ou message Teams |
| Point juridique détecté | Réponse AC360 ou règle | Demander validation juridique |

Règle :

Power Automate doit déclencher des notifications et tâches, mais ne doit pas modifier automatiquement les documents officiels au démarrage.

## 4.6 Azure Functions ou API technique contrôlée

Rôle : exposer des traitements techniques propres à AC360 si Power Automate ou Copilot Studio ne suffisent pas.

Cas d’usage possibles :

- interroger une table Fabric de contrôle ;

- lancer une analyse OCR ;

- récupérer le statut d’un document ;

- retourner la checklist applicable à un client ;

- retourner les écarts Artus/Fabric ;

- écrire un log métier ;

- appliquer des règles de matching client/contrat.

Règles :

- authentification Entra ID obligatoire ;

- secrets dans Key Vault ;

- logs dans Application Insights / Log Analytics ;

- pas d’accès anonyme ;

- pas de permissions plus larges que nécessaire ;

- séparation DEV / RECETTE / PROD.

## 4.7 Azure Key Vault

Rôle : stockage sécurisé des secrets et configurations sensibles.

À stocker :

- secrets d’API si nécessaires ;

- endpoints Document Intelligence ;

- clés de service si usage inévitable ;

- paramètres techniques sensibles ;

- credentials techniques exceptionnels.

Règle :

Aucun secret ne doit être stocké dans un prompt, un script, une rubrique Copilot ou un fichier SharePoint.

## 4.8 Log Analytics / Application Insights

Rôle : observabilité technique.

À tracer :

- erreurs API ;

- erreurs OCR ;

- temps de traitement ;

- appels aux fonctions ;

- exceptions ;

- refus sécurité ;

- volumes de documents traités ;

- statut des workflows.

À ne pas tracer sans cadrage :

- contenu complet de documents ;

- données personnelles inutiles ;

- contenus juridiques sensibles en clair ;

- secrets ou tokens.

## 5. Identité et sécurité d’exécution

## 5.2 Principe d’accès utilisateur

AC360 doit respecter les droits utilisateur.

Pour SharePoint :

- l’utilisateur voit uniquement les documents auxquels il a accès ;

- les bibliothèques sensibles ont des permissions dédiées ;

- les dossiers clients confidentiels ne doivent pas être visibles par défaut.

Pour Fabric :

- l’utilisateur ou l’outil doit accéder uniquement aux vues/tables validées ;

- les données Artus brutes ne doivent pas être exposées directement ;

- les tables de contrôle doivent être filtrées si nécessaire.

## 5.4 Identités managées

Pour les composants Azure :

- Azure Functions avec managed identity ;

- accès Key Vault par managed identity ;

- accès Storage par managed identity ;

- accès aux ressources Azure limité au strict nécessaire.

## 6. Flux technique 1 — Question simple dossier client

1. Utilisateur pose une question dans Teams.
2. Copilot Studio reçoit la demande.
3. AC360 identifie le client demandé.
4. Si le client est ambigu, AC360 demande une clarification.
5. AC360 recherche dans les connaissances SharePoint autorisées.
6. AC360 synthétise uniquement les documents accessibles.
7. AC360 cite les documents utilisés si possible.
8. AC360 répond dans Teams avec la structure standard.
9. Interaction journalisée de manière minimale.

Critère de réussite : l’agent ne répond jamais avec une information non accessible ou non sourcée sur un sujet sensible.

## 7. Flux technique 2 — Nouveau document SharePoint avec OCR

1. Un document est déposé dans SharePoint.
2. Un flux Power Automate détecte l’ajout.
3. Le document est placé dans une file de traitement ou traité directement.
4. Azure AI Document Intelligence analyse le document.
5. Les résultats OCR sont stockés dans une table technique ou fichier JSON.
6. Les champs critiques sont marqués A_VALIDER.
7. Les métadonnées SharePoint peuvent être proposées ou préremplies selon le niveau de confiance.
8. Une tâche de validation est créée si nécessaire.
9. Les résultats validés alimentent Fabric.

Critère de réussite : aucun champ critique ne devient automatiquement vérité métier sans règle de confiance ou validation définie.

## 8. Flux technique 3 — Contrôle de complétude dossier

1. L’utilisateur demande : “Le dossier du client X est-il complet ?”
2. AC360 identifie le client.
3. Un outil technique récupère l’inventaire documentaire SharePoint.
4. L’outil récupère la checklist applicable.
5. L’outil compare documents présents vs documents attendus.
6. Le résultat est stocké ou retourné à AC360.
7. AC360 explique les documents présents, manquants et douteux.
8. Si le manque est important, Power Automate peut notifier le commercial responsable.

Table résultat recommandée :

fact_controle_completude
- controle_id
- client_id
- date_controle
- document_attendu
- document_present
- document_id_trouve
- statut_controle
- criticite
- commentaire

Statuts possibles :

PRESENT
MANQUANT
OBSOLETE
A_VALIDER
NON_APPLICABLE

## 9. Flux technique 4 — Rapprochement guide de gestion vs Artus/Fabric

1. Le tableau de garantie et la synthèse des modalités sont disponibles dans SharePoint.
2. Azure Document Intelligence extrait les garanties, plafonds, franchises, modalités, dates.
3. Les données extraites sont validées ou qualifiées par niveau de confiance.
4. Les données Artus sont disponibles dans Fabric via tables validées.
5. Fabric exécute les règles de comparaison.
6. Les écarts sont écrits dans fact_controle_guide_gestion.
7. AC360 récupère les résultats du contrôle.
8. AC360 explique les écarts au commercial ou à la gestion.

Table résultat recommandée :

fact_controle_guide_gestion
- controle_id
- client_id
- contrat_id
- champ_controle
- valeur_document
- valeur_artus
- statut_comparaison
- niveau_risque
- regle_controle
- source_document_id
- date_controle
- commentaire_ecart

Statuts possibles :

COHERENT
ECART_MINEUR
ECART_MAJEUR
MANQUANT_DOCUMENT
MANQUANT_ARTUS
DONNEE_INSUFFISANTE
A_VALIDER_GESTION
A_VALIDER_JURIDIQUE

## 10. Flux technique 5 — Brouillon FIC

1. L’utilisateur demande une FIC brouillon.
2. AC360 identifie le client.
3. AC360 récupère les documents client accessibles.
4. AC360 récupère les données Fabric validées si disponibles.
5. AC360 récupère le modèle FIC applicable.
6. AC360 génère une FIC brouillon.
7. La réponse liste les champs remplis, sources, incertitudes et informations manquantes.
8. Aucun document officiel n’est modifié.

Sortie recommandée :

FIC brouillon
├── Informations client
├── Contexte commercial
├── Contrats et garanties
├── Modalités
├── Points d’attention
├── Opportunités
├── Documents utilisés
├── Informations manquantes
└── Validations nécessaires

## 11. Flux technique 6 — Appel d’offres

1. Le dossier AO est déposé dans SharePoint.
2. OCR ou lecture documentaire extrait les exigences.
3. AC360 identifie les pièces demandées.
4. AC360 compare avec les documents disponibles.
5. AC360 signale les manques.
6. AC360 prépare un brouillon de réponse.
7. Validation humaine obligatoire avant envoi.

Table de suivi possible :

fact_ao_requirements
- requirement_id
- client_id
- ao_id
- exigence
- document_requis
- document_disponible
- statut
- criticite
- commentaire

## 12. Design technique des outils AC360

## 12.1 Outil : get_client_document_summary

Rôle : retourner une synthèse documentaire structurée.

Entrées :

{
  "client_name": "string",
  "client_id": "string optional",
  "document_types": ["CONTRAT", "GARANTIE", "FIC"],
  "include_archives": false
}

Sortie :

{
  "client_id": "string",
  "documents_found": [],
  "summary": "string",
  "warnings": [],
  "sources": []
}

## 12.2 Outil : check_client_file_completeness

Rôle : vérifier la complétude du dossier client.

Entrées :

{
  "client_id": "string",
  "contract_type": "string optional",
  "business_context": "string optional"
}

Sortie :

{
  "client_id": "string",
  "status": "COMPLET | INCOMPLET | A_VERIFIER",
  "present_documents": [],
  "missing_documents": [],
  "obsolete_documents": [],
  "risk_level": "FAIBLE | MOYEN | ELEVE",
  "recommended_actions": []
}

## 12.3 Outil : get_management_guide_control

Rôle : retourner les écarts guide de gestion vs Artus/Fabric.

Entrées :

{
  "client_id": "string",
  "contract_id": "string optional"
}

Sortie :

{
  "client_id": "string",
  "contract_id": "string",
  "control_date": "date",
  "consistent_items": [],
  "gaps": [],
  "missing_data": [],
  "risk_level": "FAIBLE | MOYEN | ELEVE",
  "sources": []
}

## 12.4 Outil : generate_fic_draft

Rôle : préparer une FIC brouillon.

Entrées :

{
  "client_id": "string",
  "fic_template_id": "string optional",
  "include_management_controls": true
}

Sortie :

{
  "draft": "string",
  "filled_fields": [],
  "uncertain_fields": [],
  "missing_information": [],
  "sources": [],
  "validation_required": []
}

## 12.5 Outil : analyze_tender_documents

Rôle : analyser un dossier d’appel d’offres.

Entrées :

{
  "client_id": "string",
  "ao_folder_id": "string optional"
}

Sortie :

{
  "summary": "string",
  "requirements": [],
  "required_documents": [],
  "available_documents": [],
  "missing_documents": [],
  "risks": [],
  "draft_response": "string",
  "questions_to_clarify": []
}

## 13. Tables Fabric prioritaires

## 13.1 dim_client

client_id STRING,
nom_client STRING,
segment STRING,
statut_client STRING,
portefeuille STRING,
date_creation TIMESTAMP,
date_maj TIMESTAMP

## 13.2 dim_contrat

contrat_id STRING,
client_id STRING,
type_contrat STRING,
statut_contrat STRING,
date_effet DATE,
date_fin DATE,
produit STRING,
date_maj TIMESTAMP

## 13.3 fact_document_inventory

document_id STRING,
client_id STRING,
nom_document STRING,
type_document STRING,
statut_document STRING,
date_document DATE,
version_document STRING,
sharepoint_url STRING,
confidentialite STRING,
source_extraction STRING,
niveau_confiance_ocr DOUBLE,
date_indexation TIMESTAMP

## 13.4 fact_ocr_extraction

extraction_id STRING,
document_id STRING,
client_id_probable STRING,
type_document_probable STRING,
contrat_id_extrait STRING,
date_document_extraite DATE,
champs_extraits_json STRING,
tables_extraites_json STRING,
niveau_confiance_global DOUBLE,
statut_validation STRING,
date_extraction TIMESTAMP,
modele_ocr STRING

## 13.5 fact_artus_parametrage

contrat_id STRING,
client_id STRING,
garantie_code STRING,
option_code STRING,
plafond STRING,
franchise STRING,
periodicite_paiement STRING,
population STRING,
date_effet_parametrage DATE,
date_maj_artus TIMESTAMP

## 13.6 fact_controle_completude

controle_id STRING,
client_id STRING,
date_controle TIMESTAMP,
document_attendu STRING,
document_present BOOLEAN,
document_id_trouve STRING,
statut_controle STRING,
criticite STRING,
commentaire STRING

## 13.7 fact_controle_guide_gestion

controle_id STRING,
client_id STRING,
contrat_id STRING,
champ_controle STRING,
valeur_document STRING,
valeur_artus STRING,
statut_comparaison STRING,
niveau_risque STRING,
regle_controle STRING,
source_document_id STRING,
date_controle TIMESTAMP,
commentaire_ecart STRING

## 13.8 fact_ac360_interactions

interaction_id STRING,
timestamp TIMESTAMP,
user_hash STRING,
module STRING,
client_id STRING,
type_demande STRING,
documents_cites STRING,
donnees_fabric_utilisees STRING,
refus_securite BOOLEAN,
niveau_risque STRING,
feedback STRING

## 14. Gestion des logs

## 14.1 Logs conversationnels métier

Objectif : comprendre les usages et améliorer le produit.

À tracer :

- module utilisé ;

- client concerné ;

- type de demande ;

- documents cités ;

- refus sécurité ;

- niveau de risque ;

- feedback.

## 14.2 Logs techniques

Objectif : supervision et debugging.

À tracer :

- erreurs Power Automate ;

- erreurs Azure Function ;

- erreurs OCR ;

- temps de réponse ;

- nombre de documents traités ;

- statut des pipelines Fabric.

## 14.3 Protection des logs

À éviter :

- stocker les documents complets ;

- stocker les secrets ;

- stocker trop de données personnelles ;

- stocker des clauses juridiques sensibles sans besoin.